Приложение

к решению Совета

Кемского муниципального района

от 01.08.2023  № 722

ОТЧЕТ

Работы отдела ЖКХ  за первое полугодие 2023 года

Благоустройство

В 1 кв. 2023 года между администрацией Кемского муниципального района и МУП «КЭСНА»  заключен  муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории Кемского городского поселения и содержанию городской площади на первый квартал 2023 года.

Договор  на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования «Кемское городское поселение» в 1 квартале 2023 года с ООО Спецсервис.

На 2-4 кварталы 2023 года заключены  муниципальные контракты:

- на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования «Кемское городское поселение» на 2-4 кварталы в 2023 году. Работы ведутся. с  ООО Спецсервис;

- на выполнение работ по содержанию городской площади в г. Кемь на 2-4 кварталы в 2023 году с  ООО Диалог-Кемь;

-    на выполнение работ по благоустройству на территории Кемского городского поселения на 2-4 кварталы 2023 года с ООО Спецсервис.

В рамках проекта Формирование городской среды заключены 2 соглашения по благоустройству 2-х дворовых территорий:

- благоустройство пр. Пролетарский 59

- благоустройство Пролетарский 62

Подрядчик – ООО УК-ЦКО. В настоящее время работу ведутся.

В рамках проекта Формирование городской среды заключены договоры по благоустройству 2-х общественных территорий:

- на выполнение работ по благоустройству территории набережной от Благовещенского собора до ул. Малышева в г. Кемь. Работы по договору выполнены в полном объеме.

- на выполнение работ по благоустройству городского парка по улице Каменева (2-й этап). Подрядчик – ИП Павлов А.В. В настоящее время работы ведутся: установлен кабель для подключения подсветки тропы здоровья, произведена подрезка кустарника, установлены светильники. 2 информационных щита заказаны. Срок окончания работ – до 30.08.2023 года.

В настоящее время идет заключение муниципального контракта  на выполнение работ по сносу аварийно-опасных деревьев с утилизацией порубочных остатков  на территории Кемского городского поселения в 2023 году. Снос 84 аварийных деревьев и по обращениям граждан. Ликвидирована свалка по договору с подрядной организацией по ул. Октябрьской ,д.11.

В настоящее время на площадке закупки гов проводятся торговые процедуры на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в объеме 405 м3.

В срок до 03.08.2023года ООО «КЭО»  предоставят 50 новых контейнеров.

ТОС

В 2023 году зарегистрировано 4 ТОС на территории Кемского городского поселения. В 2023 году зарегистрировано 4 ТОС на территории Кемского городского поселения:

«Наш двор»; Мосорина 2,Гидростроителей 18;Каменева 20.Ранее, в 2022 году, ТОС на территории города не было. Ранее, в 2022 году, ТОС на территории города не было.

В 2023 году запланировано принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.(благоустройство подъезда к новой школе на 1200 мест.)

Дорожно- мостовое хозяйство

В  июле 2023 года  установлены искусственные дорожные неровности, дорожные знаки на 5 пешеходных переходах, выполнены работы по нанесению осевой горизонтальной разметке и нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах на территории Кемского городского поселения.

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Мосорина , ул.Энергетиков.

Ведется претензионная работа ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»  по восстановлению асфальтового покрытия по пр. Пролетарский в районе д.№ 66 .  Работы будут выполнены в сентябре 2023 года.

Освещение

В 2023 году произведена замена 30 опор уличного освещения по Пролетарскому проспекту, в 2023 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене оставшихся 30 опор уличного освещения по пр. Пролетарский.  В  августе 2023 года будет заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене оставшихся 28 опор уличного освещения по пр. Пролетарский.

Водоснабжение и водоотведение

За 1-2 квартал 2023 года проведены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей:

1.	Заключен муниципальный контракт от 03.03.2023 г. № 01 - МК/2023 на капитальный ремонт участка водопроводной сети по улице Шоссе 1 Мая в районе ЧУЗ «Поликлиника РЖД-Медицина» город Кемь»;

2.	Произведен ремонт трех аварийных участков: по ул. Энергетиков, по ул. Мосорина, ул. Гористая.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации (рабочей документации) по 3 этапу строительства водопроводных сетей в п. Рабочеостровск (пер. Октябрьский, ул. Октябрьская, ул. Кедроручьевая), строительство водопроводных сетей 3 этапа. Подрядная организация приступила к работам, в августе 2023 г  работы будут завершены. Запрос КП на строительство  3 этапа водопроводных сетей в п. Рабочеостровск.

В целях повышения качества  и надёжности предоставления коммунальных услуг потребителям на территории Республики Карелия в программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Карелия» (2023-2027 годы) на 2023 г. в программу включены четыре объекта, на 2024 год 1 объект.

Строительство канализационно-очистных сооружений

В 2023 году ( во 2 квартале) пакет документов направлен в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия для включения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия на строительство КОС. После проверки в Минстрое ведется работа по подготовке дополнительного пакета документов.

Строительство внешней системы канализации

Решением Кемского городского суда от 23 июля 2012 года № 2-160/2012 администрация Кемского муниципального района обязана в срок до 01 ноября 2013 года получить проектно-сметную документацию на строительство внешней системы канализации, принимающей бытовые стоки в результате водоотведения с домов №, № 1, 2, 5, 8 по ул. Фрунзе г. Кемь Республики Карелия, и построить указанную систему внешней канализации в срок до 01 января 2016 года.

Определением Кемского городского суда от 31 июля 2020 предоставлена отсрочка исполнения судебного решения до 31 января 2023 года. В целях исполнения решения суда в 2017 году подготовлена проектная документация, проведены инженерные изыскания, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

В целях предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Кемского муниципального района и включения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2023 год объекта «Строительство внешней системы канализации, принимающей бытовые стоки в результате водоотведения с домов , №  1, 2, 5, 8 по ул. Фрунзе г. Кемь Республики Карелия», администрацией Кемского муниципального района актуализирован сметный расчет указанного выше объекта в ценах текущего квартала 2022 г., также получено положительное заключение государственной экспертизы. Пакет документов направлен в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

В 2023 году прорабатывается вопрос о включении объекта строительства  системы внешней канализации по ул. Фрунзе в 2024-2025 году в программу модернизации .

Водоочистные сооружения

В 2018 году заключен муниципальный  контракт с подрядной организацией АО «ДарВодГео» для выполнения работ по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений в г. Кеми». В настоящее время АО «Дар/ВодГео»  производит корректировку проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений в г. Кеми»  срок выполнения работ 15.08.2023 года. В дальнейшем  АО «Дар/ВодГео»  будут подавть проектно-сметную документацию на государственную экспертизу.

В 2023 году между администрацией и ООО «Дарводгео» заключен муниципальный контракт  разработке проекта ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения существующего водозабора по титулу: «Проект ЗСО поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов п. Кривой Порог».

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы в Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 г.

С января 2023 года по июль 2023 года расселено 7 жилых помещений, общей площадью 241,9 кв.м., осталось расселить 4 жилых помещения общей площадью 133,6 кв.м

1.	По договору мены предоставлено 3 жилых помещения в г. Кемь, общей площадью 125,1 кв.м.

2.	По договору социального найма предоставлено 1 жилое помещение в г. Кемь

и 1 в  с. Янишполе

Панюшкиной Е.И. 13.01.2023 года предоставлено жилое помещение по адресу: г. Кемь, ул. Вокзальная, д. 15, кв. 27 (61,9 кв.м.) взамен аварийного по адресу: г. Кемь, ул. Загородная, д. 1, кв. 4 (47,1 кв.м.)

Песковой А.А. 01.06.2023 года предоставлено жилое помещение по адресу: с. Янишполе, ул. Центральная, д. 54а, кв. 17 (30,8 кв.м.) взамен аварийного по адресу:

г. Кемь, ул. Кирова, д. 8, кв. 4 (30,8 кв.м.)

3.	По соглашению об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Кемского городского поселения (выкуп)

Некрасовой Е.А. 02.03.2023 года подписано соглашение о выкупе ½ доли в  жилом помещении аварийного многоквартирного дома по адресу: Г. Кемь, ул. Кирова, д. 8, кв. 7 (15,1 кв.м.) Вторая ½ доля в вышеуказанном жилом помещении является выморочной и оформлена в собственность Кемского городского поселения.

До конца 2023 года осталось расселить 4 жилых помещения:

Малимонова Н.В. 13.01.2023 года  подготовка документов на приобритение жилого помещения взамен аварийного по адресу: г. Кемь, ул. Подужемская, д. 2, кв. 4 (32,5 кв.м.)

Артемьевой Е.Ф., Артемьеву Н.Ф., по договору мены будет предоставлено жилое помещение во вновь построенном МКД в г. Кондопога взамен аварийного по адресу: г. Кемь, ул. Лесная, д. 2а, кв. 3 (48,2 кв.м.,)

Беликовой И.В., Беликову М.П., Беликовой Р.П. по договору мены будет предоставлено жилое помещение во вновь построенном МКД в г. Кондопога взамен аварийного по адресу: г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 14 (27,4 кв.м.,)

Сычевой В.В. по договору мены будет предоставлено жилое помещение во вновь построенном МКД в г. Кондопога взамен аварийного по адресу: г. Кемь, ул. Шоссе 1 мая, д. 39, кв. 9 (25,5 кв.м.,)

В 2023 году планируется снос 15 МКД в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Финансовая потребность составляет 11 960 726,4 руб.

На территории района имеется 15 земельных участков под строительство многоквартирных домов (г. Кемь и п. Рабочеостровск) общей площадью 2,1 га. Разработаны и утверждены 3 проекта планировки территории.

Содержание жилого фонда

В 2023 году по пл. Кирова д. 3 выполнены следующие виды работ (ООО «Спецсервис»):

В мае - июне выполнены работы по поставке электрооборудования и проведены работы по монтажу силового кабеля от ВРУ МКД до силового щита 5 этажа, с устройством силовых щитов на 4 и 3 этажах, с возможностью последующего подсоединения; установка щитового щита на 1 этаже МКД с группой безопасности, монтаж наружной однофазной электропроводки в кабель-каналы и гофру для установки однофазных приборов учета электроэнергии и групп безопасности на каждую комнату; монтаж электроосвещения в жилых комнатах: светодиодный светильник – 1 ед., розетка наружная двойная – 1 ед., выключатель наружный – 1 ед.; монтаж электроосвещения в коридоре 5 этажа МКД с установкой светодиодных светильников; монтаж электрических розеток для подключения кухонных плит с электроосвещением мест общего пользования.

В июле 2023 году выполнены работы ООО «Спецсервис» на 5 этаже:

•	Приобретение, демонтаж и установка металлических дверей, дверных коробки фурнитуры в кол-ве 11 шт.

•	Вывоз и утилизация бытовых отходов, крупногабаритного мусора с комнат  (6шт+7 шт.) и лестничных клеток, 3 этажа.

•	Санитарная уборка жилых комнат (6 шт).

Начальник отдела ЖКХ

администрации Кемского муниципального района                                                     С.В.Мельгина