ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Кемского городского поселения на 2018-2020 годы» (далее- Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кемского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники Программы | общественные организации, управляющие компании |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | повышение комфортности условий проживания населения |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории Кемского городского поселения; - повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории Кемского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018- 2020 годы Программа реализуется без выделения этапов |
| Объемы финансирования Программы | - Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы 2018- 2020 годы составляет - 9 497,74 тыс. рублей. - Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы в 2018 году- 3 092, 32 тыс. рублей, из них: 196,784 тыс. рублей за счет средств бюджета Кемского городского поселения; 168,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия; 2 642,6 тыс. рублей за счет средств Федерального бюджета; 84, 336 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет Кемского городского поселения*. - Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы в 2019 году- 3 202, 54 тыс. рублей, из них: 203,798 тыс. рублей за счет средств бюджета Кемского городского поселения; 174,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия; 2 736,7 тыс. рублей за счет средств Федерального бюджета; 87, 342 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет Кемского городского поселения*. - Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы в 2020 году- 3 202, 54 тыс. рублей, из них: 203,798 тыс. рублей за счет средств бюджета Кемского городского поселения; 174,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия; 2 736,7 тыс. рублей за счет средств Федерального бюджета; 87, 342 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет Кемского городского поселения*. |
| Ожидаемые результаты Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов; - доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов. |

* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018, 2019, 2020 годах.

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в Кемском городском поселении

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Кемского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства дворовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на дворовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

На территории Кемского городского поселения расположено 17 общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) общей площадью 224 000 кв.м.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий в период с 2015 по 2017 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 49 | 52 | 58 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 9 | 10 | 11 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 2 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 5,9 | 5,9 | 11,8 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс. рублей | - | - | 93,63 |

Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи Программы. Прогноз ожидаемых результатов.

Приоритеты муниципальной политики Кемского городского поселения определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1.	Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кемского городского поселения.

2. Осуществление контроля за реализацией Программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории Кемского городского поселения с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории города Кеми, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Постановлением администрации Кемского муниципального района № 93 от 03.03.2017.

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью Программы является повышение качества условий проживания населения.

К задачам Программы относятся следующее:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Ожидаемые результаты Программы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, составит 100 процентов.

Сроки реализации Программы: 2018- 2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018- 2020 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного обсуждения, а также иные определённые администрацией Кемского муниципального района мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018 году, приведен в приложении 3.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утвержденным Постановлением администрации Кемского муниципального района № 95 от  3 марта 2017 года, приведен в приложении 4.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении 5 к Программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в приложении 6 к Программе;

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении 7 к Программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

- укрупненные показатели сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда», входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству, приведена в приложении 8 к Программе;

- порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в приложении 9 к Программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в приложении 10 к Программе.

3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования на 2018-2020 годы.

Реализация Программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счёт средств Федерального бюджета;

- за счёт средств бюджета Республики Карелия;

- за счёт средств местного бюджета;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование Программы.

При этом одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий,

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование Программы составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении 11 к Программе.

Приложение 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы | Проценты | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы | Проценты | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к Программе

Перечень основных мероприятий Программы

| №п/п | Цель, задача, мероприятия |  |  | Срок реализации |  | Исполнитель |  | Сумма расходов, тыс.руб. |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |  |
| 1 |  |  | Цель 1: Повышение качества условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дворовых проездов |  |  | 2018-2020 гг. |  | Администрация Кемского муниципального района |  |  |  |  |  | Бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Карелия, бюджет Кемского городского поселения |
| 1.2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  | 2018-2020 гг. |  | Администрация Кемского муниципального района |  |  |  |  |  | Бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Карелия, бюджет Кемского городского поселения |
| 1.3 | Установка скамеек |  |  | 2018-2020 гг. |  | Администрация Кемского муниципального района |  |  |  |  |  | Бюджет Российской Федерации, бюджета Республики Карелия, бюджет Кемского городского поселения |
| 1.4 | Установка урн |  |  | 2018-2020 гг. |  | Администрация Кемского муниципального района |  |  |  |  |  | Бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Карелия, бюджет Кемского городского поселения |
|  |  | Задача 2. Повышение уровня благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство наиболее посещаемых территории общего пользования |  |  |  | Администрация Кемского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Бюджет Республики Карелия, бюджет Кемского городского поселения |

Приложение 3

к Программе

Перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2020 годах, а также определённые администрации Кемского муниципального района мероприятия по благоустройству парка, подлежащие реализации в 2018-2020 гг.*

| № | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер «Жертв революции»- 2ая очередь | Городской парк | Городской парк |

Приложение 4

к Программе

Адресный перечень

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу формирования современной городской среды на 2018-2020 годы.

| № | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК, г.Кемь, пр-т Пролетарский, д.д.37-47 | РК, г.Кемь, ул. Пуэтная, д.д.1, 3 | РК, г.Кемь, пр-т Пролетарский, д.д.49, 51, 53 |
| 2 | РК, г.Кемь, ул.Каменева, д.д.14-16 | РК, ул. Мосорина, д.д.3, 5 | РК, г.Кемь, пр-т Пролетарский, д.д.40,42 |
| 3 | РК, г.Кемь, ул.Полярная, д.д.7,12а | РК, ул.Гидростроителей, д.24 | РК, г.Кемь, ул.Ленина, д.3 |
| 4 | РК, г.Кемь, ул.Октябрьская, д.9 | РК, ул.Вокзальная, д.д.13, 15 | РК, г.Кемь, ул.Каменева, д.6а |
| 5 | РК, г.Кемь, ул.Кирова, д.4 | РК, г.Кемь, пр-т Пролетарский, д.15 | РК, г.Кемь, ул.Вокзальная, д.д.5, 7, 3 |
| 6 | РК, г.Кемь, ул.Гидростроителей, д.д.17, 18, 20 | РК, г.Кемь, пр-т Пролетарский, д.д.17, 19 | РК, г.Кемь, ул.Свободы, д.д.3-21 |
| 7 | РК, г.Кемь, ул.Каменева, д.д.10-12 | РК, г.Кемь, пр-т Пролетарский, д.13 | РК, г.Кемь, ул.Кирпичная, д.д.1-16 |
| 8 | РК, г.Кемь, пр-т Пролетарский, д.50 |  |  |
| 9 | РК, пр-т Пролетарский, д.12 |  |  |

Приложение 5

к Программе

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых

за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий.

- Установка скамеек.

- Установка урн.

Приложение 6

к Программе

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству

| № п/п | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скамья |  |  |
| 1.1 |  |  | Скамья без спинки: длина скамейки - 1,5 м; ширина – 380 мм; высота - 680 мм. |
| 1.2. |  |  | Скамья без спинки: длина скамейки - 2,0 м; ширина - 385 мм; высота - 660 мм. |
| 1.3. |  |  | Скамья со спинкой: длина скамейки - 2,085 м; ширина - 770 мм; высота - 975 мм. |
|  | Урна |  |  |
| 2.1. |  |  | Урна металлическая «Деревянный декор»: высота - 665мм; ширина - 420 мм; объем: 10 л |
| 2.2. |  |  | Урна для мусора: высота - 540 м; ширина – 400 мм; объем: 20 л. |
| 2.3. |  |  | Урна уличная: высота - 570 мм; ширина - 480 мм; объем: 40 л. |

Приложение 7

к Программе

Дополнительный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий,

софинансируемых за счет средств субсидии

из бюджета Республики Карелия

- Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).

- Установка бордюрных камней.

- Установка качелей.

- Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

- Оборудование детской (игровой) площадки.

- Оборудование спортивной площадки.

- Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).

- Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.

- Обрезка деревьев и кустов.

- Удаление аварийных деревьев.

- Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

- Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки                  контейнеров-мусоросборников.

- Отсыпка дворовой территории (выравнивание).

- Устройство площадок для выгула животных.

- Оборудование велопарковки.

- Устройство ливневой канализации.

Приложение 8

к Программе

Укрупненные показатели сметной стоимости

работ по благоустройству дворовых территорий

в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда», входящих в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству

| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Стоимость в ценах 1 квартала 2017 года с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов. |  |  |
|  | Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из ЩМА-15 т.6 см, регулировка крышек колодцев | м2 | 1387 |
|  | Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 4 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 635 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в ямы песка, щебня, розлив битума, ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома | м2 | 1073 |
|  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 842 |
|  | Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основания из щебня толщ.15см, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1182 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см, замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1641 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см,замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1867 |
|  | Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, ремонт бордюров, розлив вяжущих материалов, устройство а/б покрытия (толщина слоя 5 см) | м2 | 1031 |
|  | Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1102 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного слоя толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом битума. Устройство нижнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см. Установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка щебеночного основания с вывозом мусора, розлив битума, щебеночное основании 12 см из местного материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 6 см | м2 | 1310 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битума, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1092 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 20см, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 1271 |
|  | Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий. |  |  |
|  | Установка светильников на кронштейнах над подъездами | шт | 7803 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка 2-х светильников с подключением к существующей сети | шт | 41312 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления освещением, подключение к существующей сети | шт | 47456 |
|  | Замена светильников на стене здания, замена кабеля освещения | шт | 11410 |
|  | Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель из песка, устройство трубопроводов из хризотилцементных труб, прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей, установка стальных опор фланцевых на закладной элемент фундамента, установка светильников, установка фотореле, протягивание кабеля в опорах. | шт | 59737 |
|  | Раздел 3. Установка скамеек. |  |  |
|  | Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип "Лавка №2" на фундаменте | шт | 7523 |
|  | Установка бетонной скамьи на фундаменте | шт | 9300 - 9876 |
|  | Установка скамеек ж/б на грунт | шт | 6750 |
|  | Раздел 4. Установка урн. |  |  |
|  | Установка металлической урны с устройством бетонных фундаментов | шт. | 2284-2913 |
|  | Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте | шт | 4000 - 5670 |
|  | Установка ж/б урны на грунт | шт | 3243 |
|  | Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой). |  |  |
|  | Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б толщиной 4 см | м2 | 1144 |
|  | Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой антисептированной бортовой доски | м2 | 717 |
|  | Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной бортовой доски. | м2 | 1015 |
|  | Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, установка бордюрного камня. | м2 | 1727 |
|  | Раздел 6. Установка бордюрных камней. |  |  |
|  | Установка бортового камня (дорожного) | м | 1135 |
|  | Установка бортового камня (тротуарного) | м | 914 |
|  | Разборка бортового камня, щебеночного основания под ним, вывоз мусора, устройство щебеночного основания под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1640 |
|  | Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1317 |
|  | Установка бордюрного камня сеч.200х80 | м | 877 |
|  | Раздел 7. Установка качелей. |  |  |
|  | Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской качели с резиновым сиденьем (4155) | шт. | 44222 |
|  | Сборка и установка качелей двойных | шт | 28850 - 29552 |
|  | Установка качалки-балансир (малая) | шт | 12990 |
|  | Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). |  |  |
|  | Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см из местного материала | м2 | 469 |
|  | Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% щебень фр.5-10); устройство узкого бортового камня БР100.20.8 | м2 | 496 |
|  | Срезка грунта, установка бортового камня, устройство основания из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см тип Б, регулировка крышек колодцев | м2 | 1463 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка грунта с вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ. 20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом битума, устройство слоя а/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсыпки толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство щебеночного слоя толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см. | м2 | 1601 |
|  | Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки. |  |  |
|  | Монтаж детского оборудования на спортивной площадке (Игровой комплекс "Ривьера"(5611); Песочный дворик с горкой "Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс (6171); качалка на пружине "Мотоцикл"(4112); качалка на пружине "Динозаврик"(4119); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель (4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья до 3 лет.) ( 4155+4969) – площадка 560м2 | комплект | 766343 |
|  | Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой стоек на бетонные фундаменты и сборке деревянных и пластиковых элементов | комплект | 90017 |
|  | Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Карелия", песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м | м2 | 2378 |
|  | Установка и сборка детского игрового комплекса «Фруктовый сад» 5101 производства 3t-group | комплект | 167112 |
|  | Установка карусели КАР-1.8 (Диком) | шт | 32766 |
|  | Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5, спортивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалки-балансира МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров Т-151, Т-121. | комплект | 585495 |
|  | Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки на пружине, скамейки | комплект | 240345 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой, качелей одинарных, песочницы, качалки на пружине, песочницы, лавочки 2 шт, урны | комплект | 98942 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса №25.1, беседки «Мини», качалки-балансира, качелей двойных, качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, рукохода «ГК Егоза». | комплект | 345797 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового комплекса «Идальго 6» | комплект | 234 388 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой площадки «Джунгли 7» | комплект | 128 220 |
|  | Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм, установка детского рукохода (Рукоход с брусьями №6705 «Мир Детям»), установка игрового комплекса (Детский игровой комплекс №5114 «Мир Детям»), установка карусели (Детская карусель №4192 «Мир Детям»), установка качалки-балансира (Качалка балансир средняя №4104 «Мир Детям»), установка качалки на пружине (Качалка на пружине «Самолет» №5111 «Мир Детям»), установка оборудования «Счеты на столбах» (Счеты на столбах от 1 года №4232 «Мир Детям»), установка качели (Качели на мет. стойках малые с жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»), установка песочницы (Песочница №4242 «Мир Детям») с заполнением песком, установка детского домика-беседки (Детский домик-беседка №4302 «Мир Детям») | комплект | 494503 |
|  | Раздел 10. Оборудование спортивной площадки. |  |  |
|  | Спортивный турник детский-взрослый, 2 стойки волейбольные с сеткой с установкой на бетонный фундамент | комплект | 23419 |
|  | Устройство тренажерной площадки МИНИ – три тренажера: Т0209 ПодтягиваниеЖим, Т0302 СтепВелоСкороход, Т0401 ХипсШейкерЛыжники | комплект | 156561 |
|  | Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода | комплект | 98 519 |
|  | Устройство площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола (подготовительные работы: срезка кустарника, валка деревьев, корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней, засыпка ям грунтом, планировка площадки бульдозером с устройством песчаного основания, устройство щебеночного основания, устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 15см, установка оборудования (копание ям, устройство фундаментов, установка закладных деталей, монтаж ворот для мини-футбола, установка стоек баскетбольных с щитом и сеткой, установка стоек волейбольных с сеткой со стальным тросом) | комплект | 1735245 |
|  | Устройство спортивной площадки (установка бортовых камней сеч.200х80, устройство основания из отсева толщ.100мм, установка стойки баскетбольной (стойка баскетбольная №6500 «мир Детям»), установка ворот гандбольных (ворота гандбольные №6601 «Мир Детям» + сетка для гандбольных ворот №6904). | комплект | 169017 |
|  | Раздел 11. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников). |  |  |
|  | Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15см механизированным способом | м2 | 407-463 |
|  | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | м2 | 1839 |
|  | Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой цветов и посевом трав | м2 | 760 |
|  | Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 530 |
|  | Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (клен) | шт | 6234 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%, Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений (типа ель обыкновенная) | м живой изгороди | 1651 |
|  | Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли до 75% | шт | 2400 |
|  | Раздел 12. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений. |  |  |
|  | Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов | м | 879 - 992 |
|  | Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с окраской | м | 823 |
|  | Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов. |  |  |
|  | Стрижка живых изгородей (легким кусторезом) | м2 развернутой поверхности кроны | 21 |
|  | Раздел 14. Удаление аварийных деревьев. |  |  |
|  | Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. | шт. | 4190 |
|  | Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку | шт | 3677 |
|  | Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев |  |  |
|  | Снос сараев с вывозкой мусора от разборки | 10м2 площади застройки | 6796 |
|  | Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников. |  |  |
|  | Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подготовка 10см с армированием | м2 | 658 |
|  | Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание). |  |  |
|  | Срезка грунта, отсыпка песком (300 мм), планировка механизированным способом | м2 | 362 |
|  | Засыпка песком с уплотнением. | м3 | 537 |
|  | Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных. |  |  |
|  | Раздел 19. Оборудование велопарковки. |  |  |
|  | Раздел 20. Устройство ливневой канализации. |  |  |
|  | Разработка вручную траншей, устройство щебеночного основания, укладка дренажных трубД=110 и водоотводных лотков АКВА СТОП с пластиковой решеткой | м | 687 |
|  | Планировка земли. установка перехватывающих открытых ж/б лотков на газоне, устройство бетонной подготовки с верхней стороны лотков | м | 4250 |
|  | Прокладка гофрированной дренажной трубы «Геодрен 200 (в фильтре), установка верхнего кольца и плиты перекрытия колодцев, установка дождеприемных люков | м | 1132 |

Приложение 9

к Программе

Порядок

аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

1.	Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках Программы, механизм контроля за их расходованием.

2.	В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Кемского муниципального района (далее – администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

3.	Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4.	Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5.	Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6.	Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7.	Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8.	Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Кемского городского поселения.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9.	После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10.	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, но не позднее 1 мая 2018, 2019, 2020 года.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства не позднее 15 мая 2018, 2019, 2020 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

11.	Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Кемского городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет Кемского городского поселения.

12.	Администрация в течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств направляет в Кемское муниципальное финансовое управление копию заключенного соглашения.

13.	На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

14.	Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15.	Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

16.	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

17.	Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

18.	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Кемским муниципальным финансовым управлением в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 10

к Программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории

1.	Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Программу (далее  - Порядок).

2.	Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

3.	Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии администрации Кемского муниципального района.

4.	Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы,

5.	В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6.	Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а)	осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

б)	разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект не позднее 30 апреля.

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 11

к  Программе

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирования современной городской среды на территории Кемского городского поселения на 2018-2020 годы» | всего в том числе: |  | 9 497,74 тыс.руб. |
|  | Администрация Кемского муниципального района (ответственный исполнитель, заказчик- координатор) | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия | - |
|  |  | средства бюджета муниципального образования | - |
|  |  | безвозмездные* поступления в бюджет муниципального образования | - |
|  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия | 9 497,74 тыс.руб. |
|  | Кемское городское поселение | средства бюджета Кемского городского поселения | 611,394 тыс.руб. |
|  |  | безвозмездные* поступления в бюджет Кемского городского поселения | 604,38 тыс.руб. |

* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2020  годы