РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Кемского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 13 января  2020 года                                                                                                                № 5

- г. Кемь

Об утверждении муниципальной

программы Кемского муниципального

района "Благоустройство»  на 2020-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кемского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Кемского муниципального района от 23 июня 2016 года № 379, Перечнем муниципальных программ Кемского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Кемского муниципального района от 1 октября 2019 года № 850, учитывая Положения Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203,

администрация Кемского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Кемского муниципального района "Благоустройство" на 2020-2024 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кемского муниципального района от 12 июля 2019 № 631 «Об утверждении муниципальной программы Кемского муниципального района "Благоустройство на территории Кемского городского поселения  на 2017-2020 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белостоцкого С. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Кемского муниципального района                                                                    Е.П. Данильева

Утверждена постановлением администрации

Кемского муниципального района

от «5»  января 2020 года № 5

Муниципальная программа Кемского муниципального района "Благоустройство" на 2020-2024 годы

Паспорт 
муниципальной программы Кемского муниципального района "Благоустройство" на 2020-2024 годы (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы | Подрядные организации |
| Подпрограммы Программы |  |
| Программно-целевые инструменты Программы |  |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кемского городского поселения |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика Кемского городского поселения; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кемского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля благоустроенных территорий (освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха) в общем количестве реализованных в течение планового года объектов благоустройства территорий; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2024 годы, этапы не выделяются |
| Объемы финансирования Программы | Объем ассигнований на реализацию программы – 54 480,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 10 141,4 тыс. рублей; 2021 – 9 950,0 тыс. рублей; 2022 – 11 600,0 тыс. рублей; 2023 – 11 300,0 тыс. рублей; 2024 – 11 489,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, подлежащих благоустройству составит 100 процентов; - Увеличение доли территорий города, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от реализации общего количества территорий; - Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей. |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы.

Сферой реализации Программы являются вопросы местного значения Кемского городского поселения (далее – поселение) в области благоустройства территорий в границах поселения, создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Создание условий для повышения качества и комфорта территории поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству  рассматривается  в  качестве  одного  из  основных  факторов  повышения  комфортности  условий  проживания  населения, создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил.

- Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

- Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории.

Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения.

- Дворовая территория (общая территория группы многоквартирных домов) - территория, примыкающая к придомовой территории многоквартирного дома, необходимая для размещения временных сооружений, наружных инженерных сетей, а также элементов благоустройства территории общего пользования: проезды и пешеходные тротуары; озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; площадки для хозяйственных целей; площадки, оборудованные для сбора твердых бытовых отходов; другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией многоквартирного дома (здания, строения).

- В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий  разработаны и утверждены Решением Совета Кемского городского поселения от 01.03.2018 г. № 4-20/79 Правила благоустройства территории Кемского городского поселения (далее - Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены, в том числе правила уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

На территории  поселения  расположено 14 общественных территорий:

-городской  парк;

-сквер  «Жертв  революции»;

-сквер  «У  фонтана  на  пр. Пролетарский»;

-сквер  «Интернационалистов  на  пр. Пролетарский»;

-сквер  «У Волны»;

-детская  площадка  на  пр. Пролетарский;

-мемориал  «У Морского  порога»;

-мемориал  на  ул. Береговой;

-сквер  на  пл. Кирова;

-городской  парк на ул.Каменева;

-стадион  «Юность»;

-городская  площадь;

-аллея  ветеранов;

-обелиск у пушки, Знак «Кемь» (4-й км).

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах поселения осуществляется ежегодно путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора.
 	Создание условий для массового отдыха жителей поселения  и организация обустройства мест массового отдыха населения осуществляется проведением на территории поселения мероприятий по благоустройству и озеленению территории.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

- Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства является создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Для достижения конечных результатов Программы необходимо осуществить комплекс мероприятий, соответствующих цели и задачам Программы.
 	Для поддержания санитарного состояния территории поселения в соответствии с санитарными нормами будут проводиться работы по ликвидации несанкционированных свалок, вывозу мусора из водоохранных зон, а также организованы мероприятия по защите, охране и воспроизводству зеленых насаждений и информационно-просветительской деятельности населения по вопросам охраны окружающей среды, по обеспечению возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов населения.

Для выполнения мероприятий по благоустройству территории поселения будут проводиться работы по техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства, таких как фонтан и парки.

Для увеличения площади содержания зеленых насаждений на территории поселения будут проводиться работы по устройству газонов и клумб, посадке, сносу и обрезке деревьев, а также содержанию скверов.
 	Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Кемского муниципального района от 23 июня 2016 года №379 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и   оценки  эффективности  муниципальных программ  Кемского  муниципального района».

Сроки реализации Программы 2020- 2024 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

- Цель и задачи Программы:

1)повышение  уровня  благоустройства и  улучшения  экологической  обстановки на территории поселения;
	2)поддержание санитарного состояния территории поселения в соответствии с санитарными нормами;
            3)благоустройство территории поселения: дворов и территорий общего пользования;
 	4)увеличение площади содержания зеленых насаждений на территории поселения.

- Конечные результаты реализации Программы.

Решение поставленных задач позволит:
 	1)ежегодно  убирать  несанкционированные  свалки на территории поселения;
 	2)увеличить площадь территории поселения, на которой проводятся работы по благоустройству;
 	3)обслуживать  объекты внешнего благоустройства;
 	4)обслуживать площади зеленых зон на территории поселения.

- Оценка эффективности реализации Программы характеризуется исполнением основного показателя Программы - процент выполнения плана основных мероприятий, повышение уровня благоустройства и улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Перечень программных мероприятий согласно Приложению 1 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2020-2024 годах,

объем ассигнований на реализацию программы – 54 480,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 10 141,4  тыс. рублей;

2021 – 9 950,0  тыс. рублей;

2022 - 11 600,0  тыс. рублей;

2023 – 11 300,0  тыс. рублей;

2024 – 11 489,0  тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством в части финансирования из средств бюджета Кемского городского поселения. Объем финансирования может корректироваться при формировании бюджета Кемского городского поселения на очередной финансовый год. Дополнительно к средствам, выделяемым из бюджета Кемского городского поселения, могут быть привлечены средства федерального и республиканского бюджетов, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства собственников. Объем финансовых ресурсов согласно Приложению 2 к Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками ее реализации

При реализации настоящей Программы необходимо учитывать следующие риски:

нормативные правовые;

финансовые;

операционные.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и в Программу.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней.

Операционные риски связаны с возможным неэффективным взаимодействием исполнителя и участников Программы, а также  нарушением договорных обязательств подрядными организациями, определенными по результатам осуществления закупок.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и применения следующих мер:

оперативного реагирования на изменение законодательной базы;

осуществления мероприятий по привлечению финансовой поддержки за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для более эффективного решения задач Программы;

своевременной корректировки распределения бюджетных средств между мероприятиями Программы;

организации надлежащего контроля за выполнением мероприятий Программы.

Реализации Программы также может угрожать риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы (природных и техногенных катастроф и катаклизмов), которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы.

Возникновение таких обстоятельств может потребовать концентрации средств бюджета Кемского городского поселения на преодоление последствий таких катастроф, что отразиться на реализации программных мероприятий.

5. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Кемского муниципального района от 23.06.2016 № 379.

6. Механизм реализации Программы

- Ответственный исполнитель Программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального района:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование;

формирует структуру Программы;

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов Программы, а также конечных результатов ее реализации;

Участники Программы – подрядные организации:

осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют ответственному исполнителю предложения при разработке Программы в части мероприятий Программы, в реализации которых предполагается их участие;

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы.

Приложение 1 к муниципальной программе

"Благоустройство"

на 2020-2024 годы

Перечень программных мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы

"Благоустройство"

на 2020-2024 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Мероприятие 1: Благоустройство территории Кемского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки территории Кемского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение благоустройства, поддержание санитарного состояния, увеличение площади зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по благоустройству территории города в рамках договоров и муниципальных контрактов | 2020-2024 | Отдел ЖКХ | 3341,4 | 3300,0 | 5400,0 | 4550,0 | 4789,0 | 21 380,4 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 1.2. | Благоустройство парков и скверах в рамках федеральных, республиканских программ | 2020-2024 | Отдел ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет Республики Карелия |
| 1.3. | Составление смет | 2020-2024 | Отдел ЖКХ | 500,0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 1 550,0 | Бюджет Кемского городского поселения |
|  | Мероприятие 2: Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Улучшение освещенности улиц, дорог, пешеходных переходов, придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Сокращение расходов бюджетных средств на уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по текущему содержанию, обслуживанию уличного освещения, приобретение материалов в рамках договоров и муниципальных контрактов, энергосервисные контрактов | 2020-2024 | Отдел ЖКХ | 800,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 700,0 | 3 600,0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 2.2. | Оплата за потребленную электроэнергию | 2020-2024 | Отдел ЖКХ | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 27 500,0 | Бюджет Кемского городского поселения |
|  | ИТОГО: |  |  | 10 141,4 | 9 950,0 | 11 600,0 | 11 300,0 | 11 489,0 | 54 480,4 |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

"Благоустройство" на 2020-2024 годы

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | Всего: |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 10 141,4 |  | 9 950,0 | 11 600,0 |  | 11 300,0 | 11 489,0 | 54 480,4 |  |
| из районного бюджета | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| из регионального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| из бюджета Кемского городского поселения | 10 141,4 |  | 9 950,0 | 11 600,0 |  | 11 300,0 | 11 489,0 | 54 480,4 |  |