Российская Федерация

Республика Карелия

Администрация Кемского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2020 года							                 		 № 427

г. Кемь

Об утверждении плана-графика

реализации мероприятий федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

на территории Кемского городского поселения

В соответствии с пунктом 4 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» «О реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» от 15 апреля 2020 года № 260-ПРМ-МЕ,

администрация Кемского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кемского городского поселения.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Кемского муниципального района

Республики Карелия                                                                                                  Д.А. Петров

Утвержден

постановлением администрации

Кемского муниципального района

от 29.05.2020 № 427

План-график

реализации мероприятий федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории Кемского городского поселения

(согласно п.4 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в

субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская

среда» под председательством Заместителя Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. | до 01.09.2020 г. |
| 2 | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. | до 31.12.2020 г. |