| Российская Федерация # Республика Карелия ## Администрация Кемского муниципального района # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |

15 июня 2020 года							                 	 № 488/а

г. Кемь

О подготовке к отопительному

периоду 2020/21 года

В  соответствии распоряжением Правительства Республики Карелия от 22 мая 2020 года № 312р-П,

администрация Кемского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2020/2021 года.

2. Рекомендовать ресурсоснабжающим, управляющим организациям, обеспечивающим обслуживание жилищного фонда:

- в срок до 1 сентября 2020 года обеспечить выполнение всех строительных, ремонтных и подготовительных работ инженерных коммуникаций и установленного оборудования в объемах, необходимых для начала отопительного периода, создать необходимый запас материалов и запасных частей;

- обеспечить подготовку к работе в зимних условиях аварийных и диспетчерских служб, укомплектовать кадрами, оснастить их необходимой исполнительской, технической и инструктивной документацией, машинами, механизмами, оборудованием.

3. Рекомендовать управляющим организациям, обеспечивающим обслуживание жилищного фонда, в срок до 10 сентября 2020 года:

- в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170, представить в администрацию Кемского муниципального района отчеты о завершении оформления актов готовности зданий к эксплуатации в зимний период;

- обеспечить выполнение работ по утеплению стояков холодного водоснабжения во всех домах, где отмечены случаи их замерзания. Произвести закупку необходимого оборудования для отогрева стояков холодного водоснабжения.

4. Рекомендовать потребителям тепловой энергии представить в срок до 15 июля 2020 года графики промывок и опрессовок внутренних сетей отопления теплоснабжающим организациям.

5. Рекомендовать руководителям строительных, ремонтных, управляющих организаций в срок до 15 июля 2020 года разработать графики проведения врезок в действующие водопроводные и тепловые сети, согласовать их с ресурсоснабжающими организациями, с администрацией Кемского муниципального района и выполнить врезки в согласованные сроки, но не позднее 1 сентября 2020 года.

6.  До завершения отопительного периода 2018/19 года запретить проведение врезок:

в действующие тепловые сети, начиная с 1 сентября 2020 года;

в действующие водопроводные сети, начиная с 1 октября 2020 года.

7. Рекомендовать ООО «Водоснабжение и водоотведение» (Кравченко В. И.) обеспечить надлежащую подготовку к отопительному периоду оборудования головных сооружений водозаборов, обратив внимание на выполнение противошуговых мероприятий, насосных станций, водоразборных колонок, пожарных гидрантов, а также технических средств по ликвидации повреждений.

8.  Рекомендовать организациям, осуществляемым содержание объектов дорожно-мостового хозяйства на территории поселений Кемского муниципального района, заготовить противогололедные материалы в объемах, необходимых для качественного выполнения работ в соответствии с действующим законодательством, подготовить снегоуборочную и другую технику к работе в зимних условиях.

9. Рекомендовать организациям, снабжающим население Кемского муниципального района дровами, обеспечить своевременную поставку дров по заказам граждан до начала отопительного сезона.

10.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации Белостоцкого С.А

Глава администрации

Кемского муниципального района

Республики Карелия                                                                                                Д.А. Петров